Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

«29» апреля 2011 г.						№ 393

Воронеж

Об организации работ по  внедрению электронных дневников и  журналов успеваемости в образовательных учреждениях

С целью  реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,

приказываю:

1. Определить площадкой для общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Воронежской области, для внедрения электронных дневников и журналов успеваемости – сайт Интернет-проекта «Дневник.ру».

2. Утвердить план мероприятий  по организации работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях области (приложение 1,2).

3. ОГУ региональный центр обработки информации «ИТЭК»  (Ландсберг С.Е.) организовать:

3.1. методическое сопровождение и  консультирование специалистов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения электронных дневников и журналов успеваемости.

3.2. Организовать технико-технологическое сопровождение и  консультирование специалистов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости.

4. ГОУ Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (Савинков Ю.А.) разработать программу и организовать проведение семинаров, при прохождении текущих курсов,  для педагогических работников тему «Ведение электронных дневников и электронных журналов успеваемости».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием; руководителям образовательных учреждений:

5.1. Организовать работу по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости  в образовательных учреждениях в соответствии с Планом.

5.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана.

5.3. Организовать контроль  исполнения всех мероприятий Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента						О.Н. Мосолов

Приложение 1

к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области

от «29»апреля 2011 г. № 393

План мероприятий  по внедрению электронных дневников и  журналов успеваемости в образовательных учреждениях области

| № п.п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технологическое и методическое обеспечение |
| 1.1 | Технико-технологическое сопровождение и консультирование по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | РЦОИ ИТЭК | Постоянно | Постоянное функционирование горячей линии на сайте Департамента образования |
| 1.2 | Методическое сопровождение и консультирование по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | РЦОИ ИТЭК | Постоянно | Методические рекомендации; консультации |
| 1.3 | Проведение семинаров со специалистами, ответственными за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости | РЦОИ ИТЭК | Май-сентябрь | План курсов; Обучение специалистов |
| 1.4 | Разработка и внедрение в курсы повышения квалификации, переподготовки педагогических и руководящих работников тему «Ведение электронных дневников и электронных журналов успеваемости» | ВОИПкиПРО | Постоянно | План курса; Обучение специалиста |
| 2. Организационно-нормативное обеспечение |
| 2.1 | Назначение ответственных за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях, имеющих статус юридического лица (далее - ОУ), и в муниципальном органе управления образованием (далее – МОУО) | Руководители и специалисты МОУО и ОУ | 13.05.2011 г | НПА МОУО, ОУ |
| 2.2 | Активация общеобразовательных учреждений на портале сайта «Дневник.ру» по адресу http://dnevnik.ru/ | Cспециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости | до 16.05.2011 г | Получение логина и пароля |
| 2.3 | Организация информационного пространства общеобразовательного учреждения на сайте «Дневник.ру» | Cспециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости | до 01.09.2011 года | Информация на портале |
| 2.4 | Оперативное заполнение педагогическими работникам информации об успеваемости учащихся в электронные журналы, дневники, на сайте «Дневник.ру» | Cспециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости | Не реже 1 раза в неделю | Ежедневная информация |
| 2.5 | Контроль над внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в образовательный процесс ОУ | Руководители и специалисты МОУО и ОУ | Постоянно | Отчет |
| 2.6 | Формирование отчетности по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Руководители и специалисты МОУО | Ежеквартально | Отчеты по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости |
| 2.7 | Контроль над организацией работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Руководители и специалисты МОУО | Постоянно | Отчет |

Приложение 2

к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области

от «29»апреля 2011 г. № 393

План реализации интегрированной платформы мониторинга качества образования МОNО.LOG и «Дневник.ру» в регионе

| № п/п | Содержание деятельности | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Издание приказа о подключении ОУ региона к проекту «Дневник.ру» | 01.05.2011 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики |
|  | Изучение возможностей системы Дневник.ру. | 01.05.2011 г. | Все категории пользователей |
|  | Проведение семинара для представителей органов управления образованием всех муниципальных районов на базе Департамента | 30.05.2011 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики |
|  | Проведение на базе РЦОИ установочного обучающего семинара для Администраторов из всех зарегистрированных ОУ региона/района при участии сотрудников РЦОИ и компании «Дневник.ру» | 30.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Назначение ответственных за сопровождение интегрированной платформы Дневник.ру и МОНО.LOG | 13.05.2011 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики |
|  | Назначение ответственного компанией «Дневник.ру» за сопровождение региона/района, который осуществляет техническую поддержу Администраторов на первых этапах освоения проекта | 13.05.2011 г. | Дневник.ру |
|  | Разработка методических рекомендаций для участников проекта «Дневник.ру» (учащиеся, родители, учителя, администрация) | 20.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Регистрация всех ОУ региона/района по схеме: а) выбор среди сотрудников ОУ ответственного за функционирование Системы «Дневник.ру» – Администратора; б) заполнение заявки на сайте www.dnevnik.ru ; в) получение активационного кода для школы г) непосредственно регистрация | 15.06.2011 г. | Администраторы уровня муниципалитетов, ОУ |
|  | Проведение в каждом ОУ семинаров по использованию Системы «Дневник.ру» (отдельные семинары для учителей, родителей, детей) силами Администратора и руководства ОУ | 15.06.2011 г. | Администраторы муниципалитетов |
|  | Освоение Системы всеми категориями пользователей и полноценное ее использование | 01.09.2011 | Все категории пользователей |
| Создание системы информационного обмена |
|  | Формирование рабочей группы по созданию системы информационного обмена между Дневник.ру и МОНО.LOG | 16.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Анализ параметров, инструментов для их сбора, логики работы, объема базы данных. | 16.05.2011 г. |  |
|  | Описание и проработка первой версии прототипа системы информационного обмена | 30.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Знакомство и согласование со специалистами Департамента выбранных параметров, первой версии прототипа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг. | 16.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Переработка или доработка модели информационного обмена | 30.05.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Разработка системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг для региона по утвержденной модели. | 25.06.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |
|  | Создание службы обмена сообщениями в рамках интегрированной платформы Дневник.ру и МОНО.LOG | 15.07.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Создание узлов муниципалитетов в системе мониторинга МОНО.LOG | 15.07.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Создание узлов школ в системе мониторинга МОНО.LOG | 15.07.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Проверка полноты заполнения базы данных ОУ | 15.07.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Заполнение первичной мониторинговой информации | 15.08.2011 г. | ОУ |
|  | Импорт первичной мониторинговой информации в базу данных «Дневник.ру» с использованием разработанной схемы информационного обмена | 15.08.2011 г. | ОГУ РЦОИ «ИТЭК» |
|  | Запуск и отладка работы системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг. | 01.09.2011 г. | РЦОИ, Дневник.ру |
|  | Полноценная работа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг. | 01.09.2011 | ОГУ РЦОИ «ИТЭК», Дневник.ру |